Inżynieria oprogramowania

Projekt „Gała”
Plan testów

lp	Data	Opis zmian	Autor
1	19.05.2014	Szkic dokumentu + testy GUI	mandrearczyk

Spis Treści

1.

# Wstęp

1.1 Cel dokumentu
Dokument ma na celu przedstawić plan testów sprawdzających działanie aplikacji “Gała”. Opisuje metody w jakich aplikacja jest lub będzie testowana.
1.2 Podmioty

Każdy z developerów rozwijających aplikację jest odpowiedzialny za pewną jej część – w kwestii poprawności potwierdzonej testami. Takimi częściami są:
- logika gry I sztuczna inteligencja gracza komputerowego
- GUI
- komunikacja bezprzewodowa
1.3 Środowisko
Środowiskiem testowym aplikacji będzie zebrane możliwie wiele różnych (w szczególności pod względem wymiarów, rodzielczości I wersji oprogramowania) telefonów z systemem Android oraz wirtualne maszyny działające na komputerze.

# 3. Co będzie testowane

- działanie każdego z poziomow trudności gracza komputerowego,
- rozpoznawanie aktualnego stanu gry (czy ktoś wygrał, czy była blokada),
- komunikacja bluetooth
- interfejs użytkownika

# 4. Co nie będzie testowane
Poprawność działania na każdym

# 5. realizacja
Tutaj znajdują się informacje na temat rodzajów przeprowadzanych testów I w jakis sposób sprawdzają poprawność. Kolejność niżej przedstawiona jest też kolejnością w jakiej testy są realizawane.

5.1 Testy jednostkowe
Junitowe testy jednostkowe są tworzone już podczas developmentu I dotyczą głównie logiki gry I miejsc w których można ją przetestować. O poprawności świadczy wynik testu.
5.2 Testy integracyjne
Testy integracyjne przeprowadzamy ręcznie w etapie rozwoju aplikacji, kiedy moduły trzeba ze sobą połączyć, dotyczą komunikacji GUI ↔ logika, logika ↔ komunikacja bluetooth. O poprawności świadczyć będzie brak wystąpienia sytuacji niepożądanej.

5.5 Testy wydajnościowe
Tą kategorią testów zostanie objęta sztuczna inteligencja. Jest to bardzo ważny obszar testów, by stwierdzić czy aplikacja jest grywalna na każdym (sprzętowo) rodzaju telefonów. O zaliczeniu tego etapu testów będzie decydować czas jaki algorytmy sztucznej inteligencji poświęcają na obliczenie ruchu.

5.6 Testy akceptacyjne
Ta część testów zawiera w sobie również testy interfejsu I funkcjonalne oraz integracje GUI ↔ logika. Zostanie zrezalizowana za pomocą narzędzia Arquillian Droidium rozwijanego przez JBoss Community I sprawdzać będzie, czy przy określonej sekwencji ruchów zobaczymy oczekiwany wynik rozgrywki, czy uniemożliwione jest wyjście użytkownika poza planszę, czy poprawnie zamieniane są ruchy, czy “klikanie” w odpowiednie części interfejsu powoduje oczekiwaną reakcję.

# 6. Kryteria sukcesu
Do przejścia do kolejnego etapu testów z listy jest wymagane stwierdzenie poprawności	we wszystkich poprzednich. Spora część testów jest ręczna, dlatego też zaangażowane w to	zostaną dodatkowe osoby, aby każda w miarę swoich możliwości mogła szukać błędów, a w	takim wypadku umiała go odtworzyć.